昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：西藏昌都市财政局（盖章）                  填报日期：2024年3月18日

| 项目名称 |  | 财政档案数字化建设2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 西藏昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 354.96 | 140.99 |  | 140.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 354.96 | 140.99 |  | 140.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成档案建设工作及档案归档工作。 |  |  |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：档案室建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 8 |  | 部分档案还未完成。 |  |
|  |  |  | 指标2：软件系统建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：档案数字化 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 8 |  | 部分档案还未完成。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成档案数字化扫描 档案室建成率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：档案室建成率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：档案室装修 |  |  | 800000 | 800000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标2：档案整理 |  |  | 600000 | 600000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：软件系统建设 |  |  | 3000000 | 3000000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：硬件建设 |  |  | 100000 | 100000 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：规范财政档案管理 |  |  | 100 | 100 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：防止档案丢失 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：数字化档案使用率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意度 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |